# REPORTE DE CONCLUSIÓN

Síntesis integral y decisiones recomendadas

| Archivo fuente | data_alma_historico_1_1_B.xlsx |
| --- | --- |
| Fecha de corte aparente | 2025-12-03 |
| Alcance | Hoja JiraData_1_1_B; fotografía histórica exportada desde Jira |
| Población | 8845 incidencias: 6777 pruebas y 2068 errores |
| Exclusiones | Ninguna fila; métricas excluyen nulos según contrato |
| Supuestos | Tipo incidencia define Prueba/Error; Key es unidad única |
| Limitaciones | Sin changelog, esfuerzo, ejecuciones repetidas ni vínculo prueba-defecto normalizado |
| Fecha de ejecución | 2026-07-27T23:24:28 |

# Estado general

HECHO: dataset estructuralmente consistente a nivel Key (8845/8845 únicas) y con taxonomía suficiente para volumen y estado.

HECHO: la confiabilidad es media para inventario y segmentación; baja para flujo histórico, productividad, fuga y reaperturas.

INFERENCIA: el proceso dispone de trazabilidad de incidencias, pero no de una capa de medición operativa completa.

RECOMENDACIÓN: priorizar gobierno del dato antes de usar comparaciones individuales o metas de productividad.

# Principales patrones

| Tema | Evidencia | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Defectos | 2068 errores; Core 1266 | Contextualizar por exposición |
| Carga | Top 5 responsables 64.4% de pruebas | No equivale a sobrecarga |
| Automatización | 597 automatizadas; 1795 automatizables | Pipeline potencial |
| Gobierno | Fuga informada 6.48% | Riesgo crítico de medición |

# Riesgo, oportunidad y decisión inmediata

Riesgo principal: tomar decisiones sobre fuga, reapertura o desempeño con denominadores incompletos.

Oportunidad principal: convertir el export actual en un modelo de incidencias + transiciones + ejecuciones + capacidad.

Decisión inmediata recomendada: aprobar un mínimo obligatorio de datos y un tablero semanal de calidad/capacidad con reglas del Contrato Analítico.

# Plan priorizado

| Horizonte | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Inmediato | Obligatoriedad de fuga y catálogo de estados | Cobertura y comparabilidad |
| Corto plazo | Ingesta de changelog y ejecución | Ciclo/reapertura/throughput reales |
| Corto plazo | Capacidad, WIP y complejidad | Carga interpretable |
| Mediano plazo | Automatización basada en riesgo | Mejora medible |

# Información adicional necesaria

Historial de transiciones Jira.

Entidad de ejecución de prueba con resultado y timestamp.

Vínculo normalizado entre prueba, defecto, ciclo y release.

Horas disponibles/consumidas y complejidad homogénea.

Reglas formales de fuga, severidad, prioridad y cierre.

# Glosario

| Término | Uso en este reporte |
| --- | --- |
| Gobierno de datos | Responsabilidad, reglas y controles sobre el dato. |
| Changelog | Historial de transiciones de una incidencia. |
| Throughput | Salida completada por período. |
| Denominador | Base explícita de una tasa. |