REPORTE FASE 2

Análisis específico, relaciones e insights accionables

| Archivo fuente | data_alma_historico_1_1_B.xlsx |
| --- | --- |
| Fecha de corte aparente | 2025-12-03 |
| Alcance | Hoja JiraData_1_1_B; fotografía histórica exportada desde Jira |
| Población | 8845 incidencias: 6777 pruebas y 2068 errores |
| Exclusiones | Ninguna fila; métricas excluyen nulos según contrato |
| Supuestos | Tipo incidencia define Prueba/Error; Key es unidad única |
| Limitaciones | Sin changelog, esfuerzo, ejecuciones repetidas ni vínculo prueba-defecto normalizado |
| Fecha de ejecución | 2026-07-27T23:24:28 |

# 1. Preguntas priorizadas

| Hallazgo | Pregunta | Decisión | Población | Comparación | Materialidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | ¿Qué productos concentran defectos y cuál es su exposición por pruebas? | Foco de revisión | 2068 defectos / 6777 pruebas | Defectos por 100 pruebas | Volumen alto y tasa superior a base |
| H-02 | ¿Es medible la fuga? | Gobierno del dato | 2068 defectos | Cobertura del campo | Cobertura <80% limita |
| H-03 | ¿Qué concentración existe en asignación de pruebas? | Continuidad/capacidad | 6777 pruebas | Participación por responsable | Top 5 y dispersión |
| H-04 | ¿Cuál es la oportunidad de automatización observable? | Backlog automatización | 6777 pruebas | Estados de automatización | Volumen y criticidad |

# 2. Defectos por producto y exposición

| Producto | Defectos | Pruebas | Defectos por 100 pruebas |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto Core | 1266 | 5233 | 24,19 |
| Proyecto Portal Interno | 158 | 876 | 18,04 |
| Proyecto Portal Corredores | 83 | 152 | 54,61 |
| Hogar Full | 68 | 0 | No disponible |
| Seguro Facil | 63 | 0 | No disponible |
| Seguro Facil APIS | 51 | 0 | No disponible |
| Configuración General | 46 | 0 | No disponible |
| Hogar Arrendatario | 43 | 0 | No disponible |
| Proyecto Legados | 41 | 88 | 46,59 |
| Mascotas Responsables | 32 | 0 | No disponible |
| Proyecto Carpeta Digital | 32 | 173 | 18,50 |
| Oncológico | 29 | 0 | No disponible |
| Muerte Accidental | 20 | 0 | No disponible |
| Finanzas SAP | 19 | 0 | No disponible |
| (Nulo) | 16 | 0 | No disponible |

HECHO: el ratio es descriptivo y usa incidencias creadas, no ejecuciones. INFERENCIA: sirve como señal de investigación, no como tasa de detección ni causalidad.

# 3. Carga por responsable

| Responsable | Pruebas | % |
| --- | --- | --- |
| Alexander Drolett | 1268 | 18.7% |
| Matias Benitez | 1210 | 17.9% |
| Luis Fernández | 729 | 10.8% |
| Martha Hernández Ramírez | 660 | 9.7% |
| Rafael Angel Saez Vargas | 495 | 7.3% |
| Jeremy Alexander Burgos Pizarro | 461 | 6.8% |
| Francisca Valenzuela | 374 | 5.5% |
| Sebastian Aguilar | 306 | 4.5% |
| Simona Perrin | 185 | 2.7% |
| Eduardo Zapata Moya | 173 | 2.6% |
| Rodolfo Díaz Bousquet | 153 | 2.3% |
| Alex González | 89 | 1.3% |
| Johan Azócar | 83 | 1.2% |
| Ermin Teca Wellmann | 68 | 1.0% |
| Juan Rozas Bozo | 57 | 0.8% |

HECHO: la asignación histórica está concentrada. INFERENCIA: sin capacidad, período de asignación, complejidad y horas, no se puede concluir sobrecarga ni productividad.

# 4. Insights accionables

## I-01 — La evidencia de defectos está concentrada y requiere gestión por exposición

Pregunta: trazada a matriz de FASE 1.

HECHO (Evidencia): Se observaron 2068 defectos (tipo Error). 1266 pertenecen a Proyecto Core (61.22%).

INFERENCIA (Interpretación): El volumen absoluto sugiere foco operativo, pero la concentración de pruebas en el mismo producto puede explicar parte del patrón.

Explicación alternativa: exposición desigual, captura incompleta o taxonomía histórica.

Riesgo/oportunidad: decisión sesgada o mejora de flujo/gobierno.

RECOMENDACIÓN: Revisar semanalmente defectos por producto con tasa por 100 pruebas y severidad; no priorizar solo por volumen.

Responsable sugerido: QA Lead con Data Owner/Jira Admin según acción.

Prioridad: Alta. Horizonte: inmediato a corto plazo.

Indicador: cobertura, tasa con denominador explícito o concentración según insight.

Meta sugerida (RECOMENDACIÓN): acordar línea objetivo tras 4 semanas de medición estable.

Nivel de confianza: Medio.

## I-02 — El campo de fuga no permite estimar una tasa representativa

Pregunta: trazada a matriz de FASE 1.

HECHO (Evidencia): Solo 134 de 2068 defectos (6.48%) informan Defecto Fugado; entre los informados, 52 están en SI.

INFERENCIA (Interpretación): Una tasa calculada sobre la base completa sería inválida; sobre informados tendría fuerte sesgo de selección.

Explicación alternativa: exposición desigual, captura incompleta o taxonomía histórica.

Riesgo/oportunidad: decisión sesgada o mejora de flujo/gobierno.

RECOMENDACIÓN: Hacer obligatorio el dato de fuga al cerrar defectos y auditar la cobertura mensualmente.

Responsable sugerido: QA Lead con Data Owner/Jira Admin según acción.

Prioridad: Alta. Horizonte: inmediato a corto plazo.

Indicador: cobertura, tasa con denominador explícito o concentración según insight.

Meta sugerida (RECOMENDACIÓN): acordar línea objetivo tras 4 semanas de medición estable.

Nivel de confianza: Alto.

## I-03 — La reapertura visible es un mínimo, no una tasa histórica

Pregunta: trazada a matriz de FASE 1.

HECHO (Evidencia): 11 defectos están actualmente en estado re-abierto (0.53% del total).

INFERENCIA (Interpretación): Sin historial de transiciones no se observan defectos reabiertos y luego cerrados; el indicador subestima eventos.

Explicación alternativa: exposición desigual, captura incompleta o taxonomía histórica.

Riesgo/oportunidad: decisión sesgada o mejora de flujo/gobierno.

RECOMENDACIÓN: Incorporar changelog de estado y medir eventos de reapertura por defectos resueltos.

Responsable sugerido: QA Lead con Data Owner/Jira Admin según acción.

Prioridad: Alta. Horizonte: inmediato a corto plazo.

Indicador: cobertura, tasa con denominador explícito o concentración según insight.

Meta sugerida (RECOMENDACIÓN): acordar línea objetivo tras 4 semanas de medición estable.

Nivel de confianza: Alto.

## I-04 — La carga está concentrada y el volumen no equivale a productividad

Pregunta: trazada a matriz de FASE 1.

HECHO (Evidencia): Los cinco responsables con más pruebas concentran 64.4% de 6777 pruebas; el coeficiente de variación del volumen por responsable es 1.91.

INFERENCIA (Interpretación): Existe concentración de asignaciones o diferencias de alcance/antigüedad; no demuestra sobrecarga ni desempeño individual.

Explicación alternativa: exposición desigual, captura incompleta o taxonomía histórica.

Riesgo/oportunidad: decisión sesgada o mejora de flujo/gobierno.

RECOMENDACIÓN: Gestionar capacidad con WIP, complejidad y horas disponibles por período; evitar rankings individuales por tickets.

Responsable sugerido: QA Lead con Data Owner/Jira Admin según acción.

Prioridad: Alta. Horizonte: inmediato a corto plazo.

Indicador: cobertura, tasa con denominador explícito o concentración según insight.

Meta sugerida (RECOMENDACIÓN): acordar línea objetivo tras 4 semanas de medición estable.

Nivel de confianza: Medio.

## I-05 — La automatización observable tiene cobertura limitada

Pregunta: trazada a matriz de FASE 1.

HECHO (Evidencia): 597 de 6777 pruebas (8.81%) figuran Automatizado; 1795 (26.49%) son Automatizable y 333 (4.91%) no tienen dato.

INFERENCIA (Interpretación): Hay una oportunidad de pipeline, pero el campo no demuestra ejecución automática ni ahorro.

Explicación alternativa: exposición desigual, captura incompleta o taxonomía histórica.

Riesgo/oportunidad: decisión sesgada o mejora de flujo/gobierno.

RECOMENDACIÓN: Priorizar candidatos repetitivos y críticos, midiendo ejecuciones, estabilidad y esfuerzo evitado.

Responsable sugerido: QA Lead con Data Owner/Jira Admin según acción.

Prioridad: Alta. Horizonte: inmediato a corto plazo.

Indicador: cobertura, tasa con denominador explícito o concentración según insight.

Meta sugerida (RECOMENDACIÓN): acordar línea objetivo tras 4 semanas de medición estable.

Nivel de confianza: Alto.

# 5. Riesgos y oportunidades

| Riesgo/oportunidad | Prob. | Impacto | Urgencia | Evidencia | Mitigación | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasa de fuga no representativa | Alta | Alto | Alta | Cobertura 6.48% | Obligatoriedad y auditoría | Data Owner |
| Carga interpretada como desempeño | Media | Alto | Alta | Sin esfuerzo/complejidad | Tablero de capacidad/WIP | QA Lead |
| Reaperturas subestimadas | Alta | Medio | Media | Sin changelog | Ingestar transiciones | Jira Admin |
| Automatización priorizable | Media | Medio | Media | 1795 automatizables | Criterios riesgo/repetición | Automation Lead |

# 6. Plan de acción priorizado

| Acción | Origen | Resultado | Prioridad | Impacto/esfuerzo | Responsable | Plazo | Indicador | Línea base | Meta recomendada | Dependencias | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hacer obligatorio Defecto Fugado | I-02 | Tasa interpretable | Alta | Alto/Bajo | Data Owner | 2-4 semanas | % cobertura | 6.48% | ≥95% tras estabilización | Workflow Jira | 4 semanas ≥ meta |
| Capturar changelog | I-03 | Reaperturas y ciclo reales | Alta | Alto/Medio | Jira Admin | 4-8 semanas | % issues con historial | 0% en archivo | ≥95% | API/permisos | Reconciliación aprobada |
| Tablero capacidad/WIP | I-04 | Carga comparable | Alta | Alto/Medio | QA Lead | 4 semanas | WIP/horas/complexidad | No disponible | Definir tras baseline | Capacidad y catálogo | Piloto completo |
| Backlog automatización basado en riesgo | I-05 | Mejor foco | Media | Medio/Medio | Automation Lead | 8-12 semanas | % automatizado estable | 8.81% | Meta posterior a priorización | Ejecuciones automáticas | Tendencia validada |

# Glosario

| Término | Uso en este reporte |
| --- | --- |
| Insight | Evidencia comparativa que habilita una decisión. |
| Asociación | Relación observada sin causalidad demostrada. |
| Exposición | Base usada para contextualizar volumen. |
| WIP | Trabajo en curso. |
| Confianza | Evaluación de calidad/cobertura y robustez del hallazgo. |