# REPORTE FASE 3

Respuestas particulares: Defectos y Carga de Trabajo

| Archivo fuente | data_alma_historico_1_1_B.xlsx |
| --- | --- |
| Fecha de corte aparente | 2025-12-03 |
| Alcance | Hoja JiraData_1_1_B; fotografía histórica exportada desde Jira |
| Población | 8845 incidencias: 6777 pruebas y 2068 errores |
| Exclusiones | Ninguna fila; métricas excluyen nulos según contrato |
| Supuestos | Tipo incidencia define Prueba/Error; Key es unidad única |
| Limitaciones | Sin changelog, esfuerzo, ejecuciones repetidas ni vínculo prueba-defecto normalizado |
| Fecha de ejecución | 2026-07-27T23:24:28 |

# Matriz de respuestas particulares

## P-01 — Defectos

Solicitud: Insights de defectos.

Interpretación operacional: incidencia Jira con Tipo incidencia = Error.

Datos/cobertura: 2068 defectos; cobertura completa de tipo y Key; cobertura de fuga 6.48%.

Método: conteo único por Key; segmentación por producto, estado, criticidad, origen y fuga.

Población/período: todo el archivo, fechas observadas 2023-01-09 a 2025-12-03.

Resultado — HECHO: Se observaron 2068 defectos (tipo Error). 1266 pertenecen a Proyecto Core (61.22%).

HECHO adicional: Solo 134 de 2068 defectos (6.48%) informan Defecto Fugado; entre los informados, 52 están en SI.

INFERENCIA: El volumen absoluto sugiere foco operativo, pero la concentración de pruebas en el mismo producto puede explicar parte del patrón.

RECOMENDACIÓN: Revisar semanalmente defectos por producto con tasa por 100 pruebas y severidad; no priorizar solo por volumen.

Riesgo: tasas de fuga/reapertura no representativas por cobertura e inexistencia de changelog.

Confianza: media para comparaciones de volumen; alta para limitaciones de cobertura.

Referencia: FASE 1 H-01/H-02 y FASE 2 I-01/I-02/I-03.

## P-02 — Carga de Trabajo

Solicitud: Insights de carga de trabajo.

Interpretación operacional: número de incidencias tipo Prueba actualmente asignadas por Nombre responsable. No se interpreta como productividad.

Datos/cobertura: 6777 pruebas; responsable informado en 6777 (100.0%).

Método: conteo único por Key y participación por responsable; coeficiente de variación descriptivo.

Población/período: inventario histórico completo; no hay capacidad por período ni horas.

Resultado — HECHO: Los cinco responsables con más pruebas concentran 64.4% de 6777 pruebas; el coeficiente de variación del volumen por responsable es 1.91.

INFERENCIA: Existe concentración de asignaciones o diferencias de alcance/antigüedad; no demuestra sobrecarga ni desempeño individual.

RECOMENDACIÓN: Gestionar capacidad con WIP, complejidad y horas disponibles por período; evitar rankings individuales por tickets.

No disponible: sobrecarga, utilización y productividad individual; faltan horas disponibles, horas consumidas, complejidad comparable, WIP histórico y calendario de asignación.

Confianza: media para concentración; baja/no disponible para capacidad real.

Referencia: FASE 1 H-03 y FASE 2 I-04.

# Glosario

| Término | Uso en este reporte |
| --- | --- |
| Carga de trabajo | Inventario de pruebas asignadas; no implica esfuerzo. |
| Productividad | Salida comparable por esfuerzo/período; no disponible. |
| Defecto | Incidencia tipo Error. |
| Cobertura | Proporción de registros con datos suficientes. |