# RESUMEN EJECUTIVO

Decisiones para mejorar calidad y capacidad del proceso QA

| Archivo fuente | data_alma_historico_1_1_B.xlsx |
| --- | --- |
| Fecha de corte aparente | 2025-12-03 |
| Alcance | Hoja JiraData_1_1_B; fotografía histórica exportada desde Jira |
| Población | 8845 incidencias: 6777 pruebas y 2068 errores |
| Exclusiones | Ninguna fila; métricas excluyen nulos según contrato |
| Supuestos | Tipo incidencia define Prueba/Error; Key es unidad única |
| Limitaciones | Sin changelog, esfuerzo, ejecuciones repetidas ni vínculo prueba-defecto normalizado |
| Fecha de ejecución | 2026-07-27T23:24:28 |

# Contexto y alcance

Se analizaron 8845 incidencias Jira (6777 pruebas y 2068 errores) de una hoja, con corte aparente 2025-12-03. La unidad es la incidencia única por Key; no se dispone de historial de ejecuciones, transiciones ni esfuerzo.

# Cinco insights accionables

| Insight | Evidencia esencial | Decisión sugerida | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 La evidencia de defectos está concentrada y requiere gestión por exposición | Se observaron 2068 defectos (tipo Error). 1266 pertenecen a Proyecto Core (61.22%). | Revisar semanalmente defectos por producto con tasa por 100 pruebas y severidad; no priori | Alta |
| I-02 El campo de fuga no permite estimar una tasa representativa | Solo 134 de 2068 defectos (6.48%) informan Defecto Fugado; entre los informados, 52 están | Hacer obligatorio el dato de fuga al cerrar defectos y auditar la cobertura mensualmente. | Alta |
| I-03 La reapertura visible es un mínimo, no una tasa histórica | 11 defectos están actualmente en estado re-abierto (0.53% del total). | Incorporar changelog de estado y medir eventos de reapertura por defectos resueltos. | Alta |
| I-04 La carga está concentrada y el volumen no equivale a productividad | Los cinco responsables con más pruebas concentran 64.4% de 6777 pruebas; el coeficiente de | Gestionar capacidad con WIP, complejidad y horas disponibles por período; evitar rankings | Alta |
| I-05 La automatización observable tiene cobertura limitada | 597 de 6777 pruebas (8.81%) figuran Automatizado; 1795 (26.49%) son Automatizable y 333 (4 | Priorizar candidatos repetitivos y críticos, midiendo ejecuciones, estabilidad y esfuerzo | Media |

# Próximas acciones

Inmediato: obligatoriedad y auditoría de Defecto Fugado.

2–8 semanas: incorporar changelog y entidad de ejecución.

4 semanas: tablero de capacidad con WIP, horas y complejidad.

8–12 semanas: backlog de automatización priorizado por riesgo y repetición.

Advertencia: volumen de tickets no es productividad; concentración no demuestra sobrecarga; asociaciones no prueban causalidad.

# Glosario

| Término | Uso en este reporte |
| --- | --- |
| Key | Identificador único de incidencia. |
| WIP | Trabajo en curso. |
| Fuga | Defecto detectado fuera del punto de control definido; definición de negocio debe formalizarse. |